АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Индерь

13.02.2020 г.                                                                                                     № 11

О подготовке и проведении противопаводковых

мероприятий  в 2020 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Закона Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего паводка на территории Индерского сельсовета  в 2020 году, администрация Индерского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводка на территории Индерского сельсовета в 2020 году.

2. Создать  противопаводковую комиссию на территории  Индерского сельсовета в следующем составе:

Зенков Г.П. - глава администрации Индерского сельсовета, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Елистратов В.Е. - директор МУП ПХ «Индерское»,

Зязев Ю.Д. -  депутат Совета депутатов Индерского сельсовета,

Чугаева Т.Н. - директор МКУК «Индерский СДК»,

Русакова Н.В.- специалист 1 разряда, администрации Индерского сельсовета.

3. При проведении противопаводковых мероприятий основные усилия сосредоточить на очистке от снега  кровель и цоколей жилых домов, административных зданий, производственных и складских помещений, полотен автодорог, тротуаров, отводу и пропуску паводковых вод, своевременному вскрытию водосточных труб, завозу продуктов питания и предметов первой необходимости, надежности связи и энергоснабжения.

Совместно с руководителями хозяйств иметь в готовности силы и средства для проведения работ при угрозе и возникновении ЧС, связанных с весенним паводком.

4.Директору МУП ПХ «Индерское» Елистратову В.Е.

- не допустить случаев порчи материальных ценностей от воздействия паводковых вод.

5. Комиссии  совместно с депутатами:

-  вести разъяснительную работу на предмет готовности их к выполнению ЧС, противопаводковых  мероприятий;

- привлекать население для очистки тротуаров, водосточных труб;

- пропагандировать знание в области защиты населения и территорий от ЧС;

6. Данное постановление разместить на сайте администрации и

опубликовать в периодическом печатном издании «Индерский вестник»

7. Контроль  исполнения  постановления оставляю за собой.

Глава Индерского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области                                                               Г.П. Зенков

Утверждён

постановлением администрации

Индерского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

от 13.02.2020  № 11

ПЛАН

мероприятий по предупреждению последствий паводка

на территории Индерского сельсовета Доволенского района в 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ответственный за контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию | до 10 марта | Глава сельсовета, руководители предприятий, организаций и учреждений | Глава Индерского сельсовета |
| 2. | Организовать дежурство членов противопаводковой комиссии | с 1 апреля | Глава сельсовета, руководители предприятий, организаций и учреждений | специалист 1 разряда администрации Индерского сельсовета |
| 3. | Уточнить и откорректировать план по предупреждению и ликвидации ЧС | до 28 марта | Глава сельсовета, руководители предприятий, организаций и учреждений | специалист 1 разряда администрации Индерского сельсовета |
| 4. | Обследовать дороги, водопропускные трубы, лотки и принять меры по очистке, ремонту, дополнительному укреплению | до 1 апреля | Глава сельсовета, директор МУП ПХ «Индерское», КХ, др. отв. за ГТС руководители | специалист 1 разряда администрации Индерского сельсовета |
| 5. | Очистить кровли и цоколи жилых домов, адм. зданий, производственных и складских помещений, тротуаров. | до 10 марта | Глава сельсовета, руководители предприятий, организаций и учреждений | специалист 1 разряда администрации Индерского сельсовета |
| 6. | Организовать работу по очистке кюветов и водопропускных сооружений от снега и бытового мусора в населенных пунктах | до 1 апреля | Руководители предприятий, учреждений и организаций, население | глава Индерского сельсовета |
| 7. | Провести мероприятия исключающие попадание талых вод в коллекторные колодцы тепло- водоснабжения и связи. Исключить случаи загрязнения питьевой воды. | до 1 апреля | Директор МУП ПХ «Индерское», руководители предприятий и организаций | глава Индерского сельсовета |
| 8. | Создать запасы ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводком и весенней распутицей | до 30 марта | Руководители хозяйств, предс. ПТПО, зав ФАПа, глава сельсовета | специалист 1 разряда администрации Индерского сельсовета |
| 9. | Подготовить плавсредства для переправы людей, проживающих в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводком. В местах переправы организовать дежурство автотранспорта. | до 1 апреля | Глава сельсовета | глава Индерского сельсовета |
| 10. | Определить силы и средства для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводка | до 30 марта | Глава сельсовета, руководитель МУП ПХ «Индерское» | глава Индерского сельсовета |